🗺️ ROADMAP COMPLÈTE
PHASE 1 — Définition du produit (1–3 jours)
🎯 Objectif
Clarifier ce que tu vends exactement.
À décider :
- type de cours :
  - masterclass complète (ex : couscous)
  - mini-cours (ex : sauces, techniques)
- niveau :
  - débutant
  - intermédiaire
- langue :
  - français
  - arabe
  - bilingue
Livrables
- liste de 3 à 6 cours minimum
- structure de chaque cours
Exemple :
Cours : Couscous traditionnel
module 1 : ingrédients
module 2 : préparation semoule
module 3 : sauce
module 4 : dressage

PHASE 2 — Adapter ton e-commerce en LMS (3–7 jours)
🧱 Base de données
Créer nouvelles tables :
users
courses
lessons
purchases
progress
Exemple structure
courses
- id
- title
- description
- price
- level
- thumbnail
- duration
lessons
- id
- course_id
- title
- video_url
- order
purchases
- id
- user_id
- course_id
- stripe_payment_id

PHASE 3 — Paiement digital (1–2 jours)
Adapter paiement existant avec Stripe
Après paiement :
1. webhook Stripe
2. créer purchase
3. débloquer accès
Flow :
user clique acheter
→ paiement
→ webhook stripe
→ create purchase
→ accès cours

PHASE 4 — Vidéo hosting (1 jour)
Uploader vidéos sur :
Vimeo (recommandé)
Pourquoi :
- vidéos privées
- pas de téléchargement
- player propre
Stocker dans DB :
video_url

PHASE 5 — Dashboard utilisateur (3–5 jours)
Créer pages :
1. Mes cours
liste des cours achetés
2. Page cours
structure :
Titre
liste des leçons
lecteur vidéo
progression
Fonctions :
- marquer leçon terminée
- reprendre lecture

PHASE 6 — UX spécifique e-learning (2–4 jours)
Adapter ton design :
Ajouter :
- preview gratuite
- page instructeur
- FAQ
- avis clients
Sections page accueil :
hero section
liste cours
pourquoi apprendre cuisine algérienne
témoignages
FAQ

PHASE 7 — Contenu (5–10 jours)
Filmer :
minimum viable :
3 cours
exemple :
1. couscous
2. chorba
3. makrout
Structure vidéo :
intro (30s)
étapes filmées
résultat final

PHASE 8 — SEO & marketing (continu)
Créer :
Instagram
TikTok
YouTube
Poster :
- extraits
- tips cuisine
- coulisses
Objectif :
attirer trafic gratuit

PHASE 9 — légal (France) 🇫🇷 (1 jour)
pages obligatoires :
- mentions légales
- politique de confidentialité
- CGV

🧭 Architecture technique recommandée
Frontend :
React
Backend :
Node.js
Paiement :
Stripe
Vidéo :
Vimeo

📅 Planning réaliste (rapide)
semaine 1
adapter DB
paiement
vidéo
semaine 2
dashboard
design
upload cours
semaine 3
marketing
tests
lancement

✅ Checklist finale
Avant lancement :
- 3 cours minimum
- paiement fonctionnel
- accès sécurisé
- UX claire
- vidéos privées
- pages légales